2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 9.19确定分工；
* 9.20前确定产品定位；
* 9.20前完成第一版界面原型；

2018．10月：产品的需求细化、产品功能分析；

2018．11—12月：编码期，分工实现各项功能

2019．1-3月：产品进入测试阶段