项目章程

* **项目名称**

海星网学生互助平台

* **项目经理**

郭金康

* **项目背景**
* 某市大量在校大学生（至少10万以上）每天可能有各种各样的需要，比如没时间拿快递、需要求职等。以往的时候都是通过QQ群来发布求助信息，存在主要的问题包括：
  + 时间不同步，可能提供帮助的人看到的时候任务已经结束
  + 使用QQ的人在逐渐减少
  + 金钱交易不安全
* **项目目标**

建设并运营一个学生互助平台，让同学们在线寻求帮助或提供帮助并获得收益

* **项目范围**
  + 学生求助：发布任务，进行交付，过程监管
  + 学生帮助：接受任务得到收益或发布可以帮助他人的帖子
* **进度**

2018．9月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 9.19确定分工；
* 9.20前确定产品定位；
* 9.20前完成第一版界面原型；

2018．10月：产品的需求细化、产品功能分析；

2018．11—12月：编码期，分工实现各项功能

2019．1-3月：产品进入测试阶段

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**